Soundsharp 2



**Plan van Aanpak**

## Versiebeheer

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum | Versie | Wijziging | Wie |
| 9-4-2015 | 1.0 | 1e Concept | Rik van Doorn |
|  |  |  |  |

## Inleiding

Dit document is het Plan van Aanpak voor de restaurant applicatie voor het restaurant Brutus Beer.

## Inhoudsopgave

[Versiebeheer 2](#_Toc416255578)

[Inleiding 3](#_Toc416255579)

[Inhoudsopgave 4](#_Toc416255580)

[Achtergrond en projectomgeving 5](#_Toc416255581)

[Doelstelling / probleemstelling 5](#_Toc416255582)

[De opdracht 5](#_Toc416255583)

[Activiteiten 5](#_Toc416255584)

[Grenzen 5](#_Toc416255585)

[Producten 5](#_Toc416255586)

[Kwaliteit 6](#_Toc416255587)

[Organisatie 6](#_Toc416255588)

[Planning 6](#_Toc416255589)

## Achtergrond en projectomgeving

Brutus Beer is een restauranten keten met meerdere filialen over Nederland.

## Doelstelling / probleemstelling

Werknemers bij Brutus Beer filialen moeten allemaal dezelfde gerechten hebben op dezelfde bereidingswijze gemaakt moeten worden. Werknemers moeten gerechten kunnen invullen en de verschillende stappen van gerechten lezen.

Brutus Beer wil dat dit op een efficiente manier in een applicatie wordt verwerkt.

## De opdracht

Maak een applicatie waarin werknemers bij informatie van verschillende gerechten kunnen. Werknemers moeten verschillende bereidingswijzes voor gerechten kunnen toevoegen en lezen. In deze stappen moet de volgorde van de stappen, de beschrijvingen van de stappen en de tijd die de stap inneemt staan.

## Activiteiten

De volgende activiteiten worden in dit project uitgevoerd:

* Informatiebehoefte vaststellen
* Opstellen plan van aanpak
* Opstellen functioneel ontwerp (FO)
* FO afstemmen met opdrachtgever
* Ontwikkel omgeving inrichten
* Realiseren applicatie
* Testen applicatie

## Grenzen

Het project dient in 5 weken gerealiseerd te worden.

## Producten

Bij de oplevering worden de volgende eindproducten aangeleverd:

* Plan van Aanpak (dit document)
* Functioneel Ontwerp
* Applicatie
* Evaluatie

## Kwaliteit

De applicatie zal op elke stap van ontwikkeling door de programmeur getest worden op eventuele fouten om de kwaliteit zo te kunnen behouden.

## Organisatie

De organisatie van het project is als volgt:

De opdrachtgever: Saskia Westerveld

De opdrachtnemer: Rik van Doorn

## Planning

Zie bijgevoegde [planning](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZcKOrGY9JFJYvjhSDDECgpohJQujAjTDeXqtOxxCiFQ/edit#gid=0).