Algemeen Nederlands Persbureau -

Nieuwssysteem



**Plan van Aanpak**

# Versiebeheer

# 

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum | Versie | Wijziging | Wie |
| 4-12-2014 | 1.0 | 1e Concept | Menno But |
| 11-12-2014 | 1.1 | Versiebeheer, planning, kostenanalyse | Menno But |

# 

# Inleiding

Dit document bevat het plan van aanpak voor de leereenheid ‘ANP (Nieuwssysteem)’. Het plan van aanpak is minimaal uitgewerkt en is gebaseerd op het PVA conform Roel Grit.

Dit uitgewerkte voorbeeld is voor elke fase (oriëntatie, development en expert) te gebruiken.

# 

# Inhoudsopgave

[Inleiding](#h.sz2jh1m20ch)

[Inhoudsopgave](#h.gf3x5mia0a6n)

[Achtergrond en projectomgeving](#h.4s189ghvg36d)

[Doelstelling / probleemstelling](#h.kcwteau7na9x)

[De opdracht](#h.4wec9hfz7fp9)

[Activiteiten](#h.j6xk1bqoeycx)

[Grenzen](#h.6t9795t567rs)

[Producten](#h.fpo1vlhfghhn)

[Kwaliteit](#h.agbv6e8k27tf)

[Organisatie](#h.mnhas2osq9uh)

[Planning](#h.q06nvlw1w24b)

[Kosten / baten analyse](#h.ops83w7qvxve)

# 

# Achtergrond en projectomgeving

Het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) levert honderden nieuwsberichten en verzorgt tientallen radiouitzendingen en videoreportages per dag. Het ANP heeft ruim 250 medewerkers waarvan meer dan de helft journalist is.

# Doelstelling / probleemstelling

Een journalist (van het ANP) maakt een nieuwsbericht aan. Dit bericht kan worden gebruikt (gekocht) door klanten, zoals de Gelderlander of de Telegraaf. Voordat een klant kan een nieuwsbericht gebruiken, wordt een verkooptraject doorlopen: de klant plaatst een order bij de afdeling nieuwsverkoop, deze afdeling geeft de opdracht aan de afdeling verkooprealisatie om het nieuwsbericht aan de klant te versturen via mail. Afbeeldingen worden evt. in een apart bestand meegestuurd. De klant heeft toestemming om éénmalig het nieuwsbericht (evt. met afbeelding) te gebruiken in een krantoplage.

Het ANP wil de verwerking van de nieuwsberichten efficiënter maken door minder afdelingen te betrekken bij het aanmaken en verkopen van een nieuwsbericht.

# De opdracht

Maak een webapplicatie waarmee een nieuwsbericht kan worden aangemaakt, incl. opmaak en afbeeldingen. De klant krijgt de mogelijkheid om uit het aanbod van nieuwsberichten direct een keuze te maken waarbij het nieuwsbericht direct beschikbaar komt voor de klant.

# Activiteiten

De volgende activiteiten worden in dit project uitgevoerd:

* Opstellen plan van aanpak
* Voortgangsbewaking
* Informatiebehoefte belanghebbenden vaststellen
* Opstellen functioneel ontwerp (FO)
* FO afstemmen met opdrachtgever
* Ontwikkel omgeving inrichten
* Opstellen technisch ontwerp
* Realiseren webapplicatie
* Testen webapplicatie
* Opstellen testrapport
* Opstellen implementatieplan
* Opleiden organisatie en klanten
* Implementeren webapplicatie
* Evalueren implementatie

# *Grenzen*

Het project dient in 5 weken gerealiseerd te worden.

Er hoeft geen rekening te worden gehouden met beveiliging zoals encryptie.

# Producten

Bij de oplevering worden de volgende eindproducten aangeleverd:

* Plan van Aanpak (dit document)
* Notulen afspraken en interviews
* Functioneel Ontwerp
* Technisch Ontwerp
* Testrapport
* Implementatieplan
* Applicatie
* Gegevensverzameling (database of ...)
* Evaluatie implementatie

# Kwaliteit

De kwaliteit van de oplevering wordt gecontroleerd door de applicatie te laten testen door meerdere eindgebruikers van alle belanghebbenden.

De kwaliteit van de (gegenereerde) html en css wordt geborgd door deze te valideren bij de w3c. Dit wordt aangetoond.

# Organisatie

De organisatie van het project is als volgt:

Projectleider - Pietje Puk

Projectplanner - Jip

Ontwerper - Janneke

Programmeurs - Kwik, Kwek en Kwak

Medewerkers - Jaap en Marietje

# Planning

Zie bijgevoegde [planning](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZcKOrGY9JFJYvjhSDDECgpohJQujAjTDeXqtOxxCiFQ/edit#gid=0).

# *Kosten / baten analyse*

Zie bijgevoegde [kostenanalyse](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MLgubD62j7Six6y4s86XGgt0c8s0fOodEI-j0W-4wHc/edit#gid=0).